# BetLeague – Podzial obowiazkow

Zespol: H · N · K | Projekt szkolny 2026

# Podzial rol

| Osoba | Rola | Glowny obszar | Technologie |
| --- | --- | --- | --- |
| H | Tech Lead / Backend Dev | Architektura, API, baza danych, Docker | Node.js, Express, PostgreSQL, Prisma, Docker |
| N | Backend Dev / QA | Integracja API sportowego, logika zakladow, testy | Node.js, API-Football, Jest, Supertest |
| K | Frontend Dev | Interfejs uzytkownika, Redux, responsywnosc | React 18, Tailwind CSS, Redux Toolkit, Axios |

# H – Tech Lead / Backend Dev

## Etap 1 – Projekt

- Inicjalizacja repozytorium GitHub, konfiguracja Gitflow

- Konfiguracja Docker Compose (docker-compose.yml, Dockerfile dla app i db)

- Szkielet projektu backendowego (Express, struktura folderow MVC)

- Definicja schema.prisma (wszystkie tabele i relacje)

- Koordynacja pracy zespolu – przydział zadan, setup kanalow komunikacji

## Etap 2 – Backend

- Migracje bazy danych i seed (npx prisma migrate dev, seed.ts)

- Modul autentykacji: rejestracja, logowanie (JWT, bcrypt)

- Middleware: JWT auth, obsluga bledow, CORS

- Endpoints meczow: GET /api/matches, GET /api/matches/:id

- Endpoints admina: GET /api/admin/users, PATCH /api/admin/matches/:id, PATCH /api/admin/odds/:id

- Architektura warstwowa: routes → controllers → services → repositories

## Etap 4–6 – Integracja, testy, wdrozenie

- Code review Pull Requestow (N i K)

- Konfiguracja srodowiska produkcyjnego Docker Compose

- Optymalizacja zapytan SQL (indeksy, query plans)

- Dokumentacja techniczna (README, zmienne srodowiskowe, instrukcja)

- Przygotowanie demo na prezentacje

# N – Backend Dev / QA

## Etap 1 – Projekt

- Projekt ERD bazy danych (diagram relacji, typy danych, klucze)

- Analiza API-Football (dostepne endpointy, limity free planu, format danych)

- Wspolpraca przy wireframach – perspektywa danych i logiki biznesowej

## Etap 2 – Backend

- Integracja z API-Football (RapidAPI) – pobieranie meczow, wynikow, harmonogramow

- node-cron scheduler – synchronizacja danych co 30 minut

- Logika biznesowa zakladow: serwis zakladow (walidacja salda, tworzenie zakładu)

- Logika rozliczania – automatyczne naliczanie wygranych po zakonczeniu meczu

- Endpoints zakladow: POST /api/bets, GET /api/bets/me

- Endpoint uzytkownika: GET /api/users/me

- Serwis transakcji – zapis zmian salda

## Etap 4–5 – Integracja i testy

- Testy jednostkowe (Jest) – logika serwisow zakladow i kursow

- Testy integracyjne (Supertest) – wszystkie endpointy API

- Testy manualne krytycznych sciezek (rejestracja, zakland, rozliczenie)

- Bugfixing backendowy

- Weryfikacja bezpieczenstwa – walidacja wejsc (Zod), ochrona endpointow

# K – Frontend Dev

## Etap 1 – Projekt

- Projekt wireframow wszystkich widokow (Figma lub odreczne szkice)

- Inicjalizacja projektu frontendowego (Vite + React 18, Tailwind CSS, Redux Toolkit)

- Konfiguracja React Router v6 (sciezki, ochrona tras auth)

## Etap 3 – Frontend

- Axios instance (baseURL, interceptory JWT, obsluga bledow)

- Redux slices: authSlice (logowanie, wylogowanie, token), betsSlice, matchesSlice

- Strona logowania i rejestracji (walidacja formularzy)

- Widok listy meczow z filtrami (liga, data, status)

- Widok szczegolu meczu z kursami + formularz skladania zakladu

- Widok historii zakladow (zakladki: oczekujace, wygrane, przegrane)

- Widok profilu uzytkownika (saldo, statystyki wygranych/przegranych)

- Panel admina: tabela uzytkownikow, edycja wynikow meczow, edycja kursow

- Komponenty wspolne: Button, Card, Table, Modal, LoadingSpinner, Badge

- Responsywnosc – Tailwind breakpoints (sm/md/lg), menu mobilne

## Etap 4–5 – Integracja i testy

- Polaczenie widokow z backendowym API (weryfikacja przepływow danych)

- Stany UI: loading, error, empty state dla wszystkich widokow

- Testy manualne UX – responsywnosc na roznych rozdzielczosciach

- Bugfixing frontendowy

# Zasady wspolpracy

| Aspekt | Zasada |
| --- | --- |
| Repozytorium | GitHub – Gitflow (main, develop, feature/*) |
| Code review | Kazdy Pull Request wymaga zatwierdzenia min. 1 osoby |
| Spotkania | Krotki daily standup (15 min) co 2 dni, retrospektywa na koniec etapu |
| Komunikacja | Discord – szybkie pytania ¦ GitHub Issues – zadania i bugi |
| Dokumentacja | Kazda funkcja publiczna opisana komentarzem JSDoc |